ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC		             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 972/QĐ - UBND	                           Đồng Xoài, ngày 26 tháng 4 năm 2010

## QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính từ ĐT741 đến KCN Đồng Xoài III và IV, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 380/TTr-SKHĐT ngày 14/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính từ ĐT741 đến KCN Đồng Xoài III và IV, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, với các nội dung chính như sau:

# 1. Tên công trình: Đường trục chính từ ĐT741 đến KCN Đồng Xoài III và IV, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đường trục chính từ ĐT741 đến KCN Đồng Xoài III và IV, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài nhằm xây dựng công trình mới trên tuyến đường hiện hữu bằng sỏi đỏ rộng 3m đã bị hư hỏng xuống cấp nhiều để đáp ứng nhu cầu giao thông vận chuyển hàng hóa ra vào khu công nghiệp ngày càng cao, từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông và kết cấu hạ tầng khu, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

5. Nội dung quy mô đầu tư: Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:

- Tổng chiều dài: 535m.

- Chiều rộng của nền đường: 36,0m.

Trong đó:

+ Chiều rộng mặt đường: 2 x 12,0m.

+ Chiều rộng vỉa hè: 2 x 5,0m.

+ Chiều rộng dải phân cách: 2,0m.

- Tải trọng thiết kế đường: 12,0 tấn / trục.

- Vận tốc thiết kế: 60km/h.

- Kết cấu áo đường: Các lớp từ trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn C10 dày 4cm trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0,5 kg/cm2.

+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt trung C20 dày 5cm, E = 1.600daN/cm2, trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1,0kg/cm2.

+ Lớp cấp phối đá dăm 0x5 dày 30cm, K( 0,98; E = 1.550daN/cm2.

+ Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20cm; K=0,98; E = 550daN/cm2.

+ Nền đường san lấp lu lèn chặt K = 0,95; E = 550daN/cm2.

- Kết cấu vỉa hè:

+ Lát gạch block (dạng con sâu) dày 6cm, M200.

+ Lớp cát đen lót dày 5cm lu lèn đạt K ( 0,9.

+ Lớp sỏi đỏ dày 15cm lu lèn đạt K( 0,9.

+ Nền san lấp đầm chặt.

-  Kết cấu bó vỉa, dãy phân cách: Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 M200.

- Cây xanh: Trồng cây xanh trên dải phân cách và vỉa hè.

- Hệ thống thoát nước: Bằng cống ly tâm bê tông cốt thép.

- Hệ thống ATGT: Theo Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01

6. Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, đường đô thị cấp II.

8. Diện tích chiếm đất của công trình: Khoảng 1,93ha.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư: Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 và  Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 08/02/2010, cụ thể nội dung như sau:

- Diện tích giải phóng mặt bằng: 15.589,2m2, trong đó: Diện tích đất thổ cư: 1.150m2; diện tích đất nông nghiệp: 10.818,1m2; diện tích đường hiện hữu: 3.621,1m2.

- Số bị ảnh hưởng: 14 hộ.

- Tái định cư:

+ Địa điểm tái định cư: Khu vực bố trí tái định cư tại khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

+ Tổng số lô đất tái định cư dự kiến: 14 lô.

- Khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ: 3.865.354.176 đồng.

10. Tổng mức đầu tư:                 16.927.414.000 đồng.

(Mười sáu tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                       10.325.738.991 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                     209.343.604 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      679.755.515 đồng.

- Chi phí khác: 	                            659.761.730 đồng.

- Chi phí GPMB, hỗ trợ: 	               3.865.354.176 đồng.

- Chi phí dự phòng: 		     1.187.459.984 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Bình Phước và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt ứng vốn đầu tư trước theo tỷ lệ 50 – 50. Ngân sách tỉnh sẽ trả dần giá trị đầu tư công trình cho hai nhà đầu tư theo nội dung Công văn số 1583/UBND-KT ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2011.

14. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Bình Phước, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt; Chủ tịch Ủy ban nhân d6an thị xã Đồng Xoài và thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu