# ỦY BAN NHÂN DÂN  	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 	      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224/QĐ-UBND 	                             Đồng Xoài, ngày 23 tháng 01 năm 2009

#### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng

đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 48/TTr-SKHĐT ngày 21/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án xây dựng công trình:  Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án xây dựng công trình: Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước.

4. Mục tiêu - sự cần thiết đầu tư: Tuyến đường ĐT 759 là một trong những tuyến đường được đầu tư nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa ngày càng tăng. Trong tương lai khu du lịch Bà Rá đi vào hoạt động áp lực lưu thông tăng cao nhất là tuyến đường ĐT 741 và đường ĐT 759. Với lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh thì hiện nay nơi đây chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng vốn có của nó, một trong những rào cản không nhỏ ảnh hưởng đến sự phát triển là cơ sở hạ tầng còn thấp kém nhất là hệ thống giao thông đường bộ. Việc nâng cấp tuyến đường hiện có để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài của tuyến và từng bước hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông của tỉnh; cũng như cải thiện môi trường trong mùa mưa tránh ngập lụt, úng nước, tạo sự khang trang cho khu vực; đảm bảo môi sinh, môi trường, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường giao thông nông thôn, cấp VI, cấp kỹ thuật 40 với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản sau:

- Tổng chiều dài tuyến:					   43.896m.

- Tốc độ thiết kế: 						    40 km/h.

- Chiều rộng mặt đường hiện hữu: 			             6m.

- Bề rộng lề đườngmở rộng:				7m x 2 bên.

- Chiều rộng nền đường: 					  20m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 				              3%.

- Độ dốc ngang lề đường: 					    4%.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 		  15m.

- Tại trọng thiết kế:						10 tấn/trục.

- Kết cầu áo đường: Giữ nguyên mặt đường hiện hữu.

- Nền đường mở rộng: Đắp bằng đất chọn lọc, K>=0,95.

- Lề đường mở rộng: Đáp sỏi đỏ dày 20 cm; K=0,98; Eyc>=85Mpa.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng mương hở hình tám giác sâu 0,6m so với vai lề đường hoàn thiện với taluy trong 1/1,5 và taluy ngoài 1/1. Những đoạn có độ dốc dọc l;ớn mương thoát nước dọc được gia cố bằng đá hộc vữa M75.

+ Thoát nước ngang: Tận dụng các cống hiện hữu và Nối dài các cống hiện hữu không đủ điều kiện mở rộng nền đường.

+ Hệ thống ATGT: Bố trí hoàn chỉnh hệ thống biển báo theo điều lệ biển báo đường bộ 22 TCN 237-01.

6. Địa điểm xây dựng: huyện Bù Đăng - Phước Long - Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

7. Diện tích sử dụng đất: 1.141.296 m2.

8. Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông; cấp VI cấp kỹ thuật 40.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo Thông báo số 1611/STC-GCS ngày 31/10/2008 của Sở Tài chính về việc phương án GPMB tổng thể công trình: Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

10. Tổng mức đầu tư: 56.271.122.665 đồng.

(Năm mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm hai mươi hai ngàn,

sáu trăm sáu mươi lăm đồng)

Trong đó:

- Giá trị dự toán xây lắp: 	26.473.796.917 đồng.

- Chi phí QLDA:	388.062.583 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.179.169.239 đồng.

- Chi phí khác: 	1.044.645.367 đồng.

- Chi phí GPMB: 	21.017.684.409 đồng.

- Chi phí dự phòng: 	5.167.764.150 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

12. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009-2010.

14. Phương thức thực hiện: Đấu thầu.

- Tên gói thầu xây lắp: Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

14.1. Phần công việc đã tổ chức thực hiện:

Tổng chi phí là: 505.793.008 đồng, gồm:

+ Chi phí tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư: 	497.638.058 đồng.

+ Chi phí thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở: 	     8.154.950 đồng.

14.2. Phần Công việc không đấu thầu:

Tổng chi phí là: 	29.291.532.740 đồng.

+ Chi phí Ban QLDA: 	388.062.583 đồng.

+ Chi phí dự phòng:	5.167.764.150 đồng.

+ Chi phí Giải phóng mặt bằng:	21.017.684.409 đồng.

+ Chi phí khác:	2.718.021.598 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thẩm tra quyết toán: 	52.688.047 đồng.

- Chi phí kiểm toán: 	84.352.784 đồng.

- Chi phí bảo hiểm công trình: 	109.009.752 đồng.

- Một số chi phí khác:	2.471.971.015 đồng.

14.3. Phần công việc đấu thầu: Tổng chi phí là: 	26.473.796.917 đồng.

* Gói thầu được chia thành 02 gói:

- Gói thầu số 01: Từ Km00+000 đến Km21+317. Giá: 12.813.226.230 đồng.

- Gói thầu số 02: Từ Km24+917 đến Km47+496. Giá: 13.660.570.687 đồng.

(Có kế hoạch đấu thầu kèm theo)

- Giá gói thầu: Theo giá gói thầu được duyệt.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Năm 2009.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Điều 2. Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu