ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 434/QĐ-UBND                                              Đồng Xoài, ngày 02 tháng 3 năm 2009

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư: Các tuyến đường KCN Tân Thành,

thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 158/TTr-SKHĐT ngày 24/02/2009, theo Tờ trình số 155/TTr-PTNN của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

2. Chủ đầu tư: Sở xây dựng.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Thắng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình: Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận chuyển hàng hóa trong KCN, từng bước hoàn thiện hạ tầng kết cấu kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư vào KCN Tân Thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

5. Nội dung quy mô đầu tư:

Đầu tư các tuyến đường số 1, số 2 và đường số 5 cụ thể như sau:

a) Tuyến số 1: Dài 675 m, đường trục chính khu công nghiệp (TCVN 104 - 2007).

- Chiều rộng mặt đường: 9 m x 2.

- Chiều rộng dải phân cách giữa: 2 m.

- Chiều rộng vỉa hè: 2,0 m x 2.

- Cống: Cống bằng BTCT vĩnh cửu.

- Trục xe tính toán: 12 tấn/trục.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng BTCT D80, các hố ga thiết kế theo kiểu thu nước trực tiếp chống mùi hôi bốc lên từ cống, trung bình 30 m bố trí một hố ga.

+ Thoát nước ngang: Xây dựng 01 vị trí  cống ngang BTCT 80 x 80 tại km 0+011, L = 50 m và 02 vị trí  cống tròn BTCT D80, L = 42 m, tại km 0+217 và km 0+642.

- Kết cấu áo đường từ dưới lên:

+ Lớp sỏi đỏ dày 20 cm, K(0,98; E(850 kg/cm2.

+ Lớp cấp phối đá dăm 0-5 dày 30cm, K(0,98; E(1.500 kg/cm2.

+ Bê tông nhựa nóng C20 dày 4 cm trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1,0 kg/m2.

+ Bê tông nhựa nóng C10 dày 3 cm trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0,5 kg/cm2.

- Dải phân cách: Dải phân cách cứng rộng 2 m bằng bê tông đá 1x2 M200, bố trí trồng hoa kiểng và cây cảnh.

- Bó vỉa: Bó vỉa bằng bê tông mác 200 dạng thẳng.

- Vỉa hè bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 10 cm trên lớp bê tông đá 4x6 dày 10 cm, lớp sỏi đỏ dày 10 cm.

- Hệ thống điện:

+ Trạm biến áp: Bố trí 01 trạm hạ áp với tổng dung lượng 25 KVA.

+ Hệ thống đèn chiếu sáng: Bố trí tại tim tuyến, khoảng cách trung bình 30 m ; bố trí 01 đèn cao áp chiếu sáng, trụ bằng thép STK cao 8,0 m.

- Sơn phân làn tuyến bằng sơn phản quang theo đúng quy định của cấp đường.

- Bố trí hoàn chỉnh hệ thống biển báo theo điều lệ biển báo đường bộ 22TCN - 237-01.

b) Tuyến số 2 dài 2.075 m và tuyến số 5 dài 436,5 m.

- Chiều rộng nền đường: 12,0 m.

- Tốc độ thiết kế: 20 km/h.

- Kết cấu mặt đường: Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm, K(0,98; E(850 kg/cm2.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng mương đất hở hình thang.

+ Thoát nước ngang: Xây dựng 02 vị trí cống tròn BTCT  D80, L = 18 m, tại km 0+600  (tuyến 2),  km 0+420 (tuyến  5) và 01 vị trí cống tròn BTCT  D100, L = 14 m, tại km 1+120  (tuyến 2) .

6. Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Tân Thành, thị  xã Đồng Xoài.

7. Diện tích sử  dụng đất: Khoảng 4,7 ha.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Tuyến số 1 đã hoàn thành công tác giải  phóng mặt bằng, tuyến số 2 và số 5 hiện là đất trồng cây cao su của Công ty Cao su Đồng Phú đã được UBND tỉnh thu hồi giao về cho Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 02/11/2004. Do đo, khi đầu tư các tuyến đường này Ban Quản lý các KCN có trách nhiệm lập thủ tục thanh lý cây cao su  và bàn giao mặt bằng để triển khai  xây dựng công trình.

11. Tổng mức đầu tư: 	                                                                                    14.128.448.509 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm lẻ chín đồng).

Trong đó:

-  Chi phí  xây dựng:                                                                                       11.699.076.751 đồng.

-  Chi phí  quản lý dự án:                                                                                     209.717.062 đồng.

-  Chi phí  tư  vấn đầu tư xây dựng:                                                                   755.701.282 đồng.

-  Chi phí  khác:                                                                                                     744.301.089 đồng.

-  Chi phí  dự phòng:                                                                                             719.652.325 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

15. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu