# KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Dự án:Các tuyến đường KCN Tân Thành,

thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức chọn nhà đấu thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây lắp |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Các tuyến đường KCN Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 11.699.076.751 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Đấu thầu 1 túi hồ sơ | Năm 2009 | Theo đơn giá điều chỉnh | 5 tháng |
| II | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 23.080.539 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát, lập TKKT - DT | 234.379.345 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo tỷ lệ % | 2 tháng |
| 2 | Lựa chon nhà thầu thi công xây lắp | 24.875.500 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo tỷ lệ % | 2 tháng |
| 3 | Giám sát thi công xây dựng công trình xây lắp | 225.733.504 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 4 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp | 78.642.382 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | Theo thời gian thi công |
| 5 | Kiểm toán công trình | 40.066.538 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | 2 tháng |