BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây lắp |  | Trái phiếu Chính phủ |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm huyện Hớn Quản (huyện Bình Long cũ), tỉnh Bình Phước | 2.919.114.132 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo đơn điều chỉnh | 150 ngày |
| II | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |
|  | Bảo hiểm công trình | 19.849.976 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giám sát thi công xây dựng công trình | 59.754.266 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo tỷ lệ% | Theo thời gian thi công |
| 2 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình | 20.913.993 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | Theo thời gian thi công |
| 3 | Kiểm toán công trình | 18.500.000 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo tỷ lệ% | 40 ngày |