ỦY BAN NHÂN DÂN	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC  	                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1254/QĐ-UBND  	                       Đồng Xoài, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134

tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 463/TTr-SKHĐT ngày 05/6/2008, theo Tờ trình số 11/TTr-BDT ngày 12/3/2008 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng đường giao thông nông thôn từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét), với nội dung chính như sau:

### 1. Tên công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dài 10.350 mét.

2. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: KS. Nguyễn Văn Răng.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dài 10.350 mét, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ trực tiếp cho 76 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đường giao thông đi vào khu đất sản xuất canh tác, ổn định nơi ở; đồng thời góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Bom Bo, huyện Bù Đăng nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài toàn tuyến: 10.350 m; tiêu chuẩn đường GTNT loại A với các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Bề rộng nền đường: 5,5 m

+ Bề  rộng mặt đường: 5,0 m

+ Độ dốc ngang mặt đường: 3%

+ Tải trọng thiết kế: Trục bánh xe 8 tấn/trục

+ Tốc độ thiết kế: 20 km/h

+ Kết cấu nền đường: Đắp đất cấp 2, lu lèn K=0,95

+ Kết cấu mặt đường: Trải lớp cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, lu lèn đạt K>=0,95; E>=900kg/cm2.

- Hệ thống thoát nước dọc: Đào mương hình tam giác sâu 0,45m tính từ vai lề đường, taluy trong 1/1,5, taluy ngoài 1/1.

- Hệ thống thoát nước ngang: Toàn tuyến có 25 vị trí được đặt cống mới bằng bê tông cốt thép và tận dụng 02 cống hiện hữu (01 cống hộp BTCT 80x80, L=10m đặt tại Km0+002; 12 cống hộp BTCT 80x80, L=6m đặt tại Km0+305, Km0+557, Km0+841, Km0+929,5, Km1+139, Km1+728, Km4+338, Km5+434, Km6+654, Km7+950, Km9+103 và Km9+241; 04 cống tròn BTCT D80, L=7m đặt tại Km3+709, Km7+327, Km7+762, Km8+081; 01 cống tròn BTCT D100, L=7m đặt tại Km7+638; 01 cống tròn BTCT 2D100, L=7m đặt tại Km2+748; 02 cống hộp BTCT 100x100, L=7m đặt tại Km5+259, Km6+360; 04 cống hộp BTCT (2mx3m), L=7m đặt tại Km2+221, Km3+416, Km8+579, Km8+797; tận dụng 02 cống BTCT (2mx3m) L=8m đặt tại Km9+633, Km10+336).

7. Địa điểm xây dựng: Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

8. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Toàn tuyến công trình bám theo đường mòn và đường cũ đến khu vực cấp đất cho đồng bào dân tộc thuộc Chương trình 134 có diện tích chiếm dụng đất không lớn và không ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực. Do vậy, việc giải tỏa đền bù được người dân trong khu vực đồng tình ủng hộ để xây dựng công trình. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND xã Bom Bo tiến hành giải tỏa như đã cam kết giữa Chủ đầu tư và địa phương.

11. Tổng mức đầu tư: 2.678.641.277 đồng (Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi mốt ngàn, hai trăm bảy mươi bảy đồng).

Trong đó:

- Giá trị xây dựng sau thuế 	:	1.993.815.945 đồng

- Chi phí xây dựng nhà tạm 	:	     39.876.319 đồng

- Chi phí quản lý dự án 		: 	     37.374.986 đồng

- Chi phí tư vấn 			 	   333.947.514 đồng

- Chi phí khác 			: 	     30.113.670 đồng

- Chi phí dự phòng 		:	   243.512.843 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2009.

15. Kế hoạch đấu thầu:

15.1. Phần công việc đã thực hiện:

- Chi phí tư vấn khảo sát và lập BCKTKT:

+ Giá trị : 219.418.189 đồng;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định hồ sơ dự án.

15.2. Phần công việc không đấu thầu:

- Chi phí quản lý dự án và chi phi khác.

- Chi phí thẩm tra quyết toán.

- Chi phí bảo hiểm công trình.

15.3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

a) Gói thầu tư vấn: Hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình được chia thành 02 gói thầu, cụ thể như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích lựa chọn nhà thầu:

+ Giá trị : 5.303.550 đồng;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp:

+ Giá trị : 47.233.500 đồng;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

b) Gói thầu xây dựng công trình:

- Tên gói thầu: Xây dựng tuyến đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dài 10.350 mét.

- Giá gói thầu: 2.033.692.264 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn, hai trăm sáu mươn bốn đồng).

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2008.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ).

Điều 2. Ban Dân tộc là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Chủ tịch UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Giám đốc Ban QLDA các Chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi