## ỦY BAN NHÂN DÂN             	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH BÌNH PHƯỚC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1549/QĐ-UBND 		              	   Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2007

##### QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây lắp

# gói thầu số 01 (đoạn từ Km0 + 000 - Km13 + 950) thuộc công trình

# xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 799/BC-SKH&ĐT ngày 19/7/2007 của  Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây lắp: Gói thầu số 01 (đoạn từ Km0 + 000 - Km13 + 950) thuộc công trình xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước với nội dung như sau:

# 1. Kế hoạch đấu thầu

# 1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 đoạn từ Km0 + 000 - Km13 + 950) thuộc công trình xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước.

# 1.2. Giá gói thầu: 13.434.951.560 đồng.

(Mười ba tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm sáu mươi đồng).

1.3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và vốn từ chương trình tín dụng chuyên ngành JIBIC SPLV.

1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

1.5. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

1.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo bán hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện thông báo mời thầu 3 kỳ liên tục trên một tờ báo phát hành hàng ngày trên toàn quốc và trên Báo hoặc Truyền hình tỉnh Bình Phước.

- Bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày thứ 11 so với ngày thông báo mời thầu số đầu tiên (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

- Đóng thầu: Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày thứ 16 kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

- Mở thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút, cùng ngày đóng thầu.

1.7. Công bố kết quả trúng thầu và hoàn thiện hợp đồng: Sau 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu.

1.8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày, từ ngày có lệnh khởi công (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

2. Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu do Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước lập (có HSMT kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của trình tự đấu thầu được quy định tại Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh và các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành Giao thông - Vận tải, UBND huyện Bình Long, UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

### KT.CHỦ TỊCH

###### PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng