# BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

# Dự án di dời và ổn định dân xâm canh

# trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực

định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011

(Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên và nội dung các gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn đầu tư | Hình thức đấu thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng đường giao thông nội vùng và liên vùng thuộc Dự án di dời và ổn định dân xâm canh trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011 | 4.011.042.905 | Ngân sách Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 1 túi hồ sơ | Năm 2009 - 2010 | Theo đơn giá điều chỉnh | 150 ngày |
| II | Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 14.038.650 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | Theo thời gian |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế thi công + TDT | 52.544.662 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Cắm mốc ranh giớ quy hoạch đất ra khỏi lâm phần | 20.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | 60 ngày |
| 3 | Kiểm kê chuyển đổi rừng nghèo kiệt | 110.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 60 ngày |
| 4 | Lựa chọn nhà thầu thi công | 10.669.374 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Trọn gói | 60 ngày |
| 5 | Giám sát thi công xây dựng | 95.021.606 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thi công |
| 6 | Xây dựng bản đồ tỷ lệ 1/10.000 cho từng khu vực quy hoạch đất tách ra khỏi lâm phần | 250.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 60 ngày |
| 7 | Chi phí phân lô giải thửa định canh, định cư | 200.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 60 ngày |
| 8 | Chi phí đánh giá tác động môi trường | 70.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 60 ngày |
| 9 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình | 28.506.482 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | Theo thời gian thi công |
| 10 | Kiểm toán | 14.375.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
| IV | Gói thầu khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà phá bom mình, vật nổ | 1.751.000.000 |  | Chỉ định thầu |  | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 90 ngày |