ỦY BAN NHÂN DÂN 		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1550/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án

### Điện khí hóa nông thôn 5 xã Đồng Tiến - Đồng Phú, Thanh Hòa - Bù Đốp,

### Minh Hưng - Bù Đăng, Lộc Tấn - Lộc Ninh, Long Tân - Phước Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1114/BC-SKHĐT ngày 23/7/2008, theo Tờ trình số 12/TTr-SCT ngày 30/6/2008 của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án Điện khí hóa nông thôn 5 xã Đồng Tiến - Đồng Phú, Thanh Hòa - Bù Đốp, Minh Hưng - Bù Đăng, Lộc Tấn - Lộc Ninh, Long Tân - Phước Long với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Điện khí hóa nông thôn 5 xã Đồng Tiến - Đồng Phú, Thanh Hòa - Bù Đốp, Minh Hưng - Bù Đăng, Lộc Tấn - Lộc Ninh, Long Tân - Phước Long.

2. Đơn vị lập Đề cương, dự toán: Sở Công Thương.

3. Chủ đầu tư: Sở Công Thương.

4. Địa điểm thực hiện: Tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú; xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp; xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh và xã Long Tân, huyện Phước Long.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân của vùng dự án, tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân và thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

6. Nội dung và dự kiến quy mô đầu tư:

| STT | Tên công trình | Trung thế 1P (km) | Hạ thế 1P (km) | Công suất KVA | Ước số tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐKH xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | 25,5 | 28,3 | 525 | 6.650 |
| 2 | ĐKH xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp | 19,3 | 35,4 | 575 | 6.558 |
| 3 | ĐKH xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng | 18,4 | 22,0 | 350 | 4.897 |
| 4 | ĐKH xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh | 13,7 | 14,4 | 375 | 3.640 |
| 5 | ĐKH xã Long Tân, huyện Phước Long | 20,9 | 25,5 | 325 | 5.500 |
| Tổng cộng | 97,8 | 125,6 | 2.150 | 27.245 |

7. Khối lượng công việc lập dự án:

a) Nội dung công việc tư vấn:

- Khảo sát địa hình;

- Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.

b) Khối lượng công việc khảo sát địa hình: Có bảng tính chi tiết kèm theo.

8. Dự toán chi phí 						:     498.865.115 đồng;

(Bốn trăm chín mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn,

một trăm mười lăm đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình 				:      326.071.707 đồng;

- Chi phí lập dự án 						:      172.793.408 đồng.

Các chi phí trên chỉ là tạm tính, khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

10. Thời gian thực hiện 			:	30 ngày;

Trong đó:

- Khảo sát địa hình				:	05 ngày;

- Thiết kế cơ sở				:	15 ngày;

- Lập dự án đầu tư 				: 	10 ngày.

11. Tổ chức thực hiện:

- Lập đề cương, dự toán chi phí		:    Tự thực hiện;

- Khảo sát địa hình 				:    Chỉ định thầu;

- Lập dự án đầu tư 				:    Chỉ định thầu.

Điều 2. Sở Công Thương (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch theo các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi