ỦY BAN NHÂN DÂN 		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1294/QĐ-UBND                                                Đồng Xoài, ngày 27 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và tư vấn

Dự án Sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu thầu gói thầu số 01, số 02, số 03 và số 04 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 993/TTr-SKHĐT ngày 23/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và tư vấn công trình Sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1), với các nội dung như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Tên và nội dung gói thầu | Giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 | Giá gói thầu điều chỉnh | Tăng (+) Giảm ( - ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Gói thầu xây lắp | 76.576.922.000 | 82.880.532.000 | 6.303.610.000 |
| 1 | Gói thầu số 01: Kênh và công trình trên kênh đoạn Km 0 - Km 2 | 24.156.763.000 | 25.918.198.000 | 1.761.435.000 |
| 2 | Gói thầu số 02: Kênh và công trình trên kênh đoạn Km 2 - Km 3+504 | 18.185.150.000 | 19.818.430.000 | 1.633.280.000 |
| 3 | Gói thầu số 03: Kênh và công trình trên kênh đoạn Km 3+504 - Km 7+002 | 14.821.438.000 | 16.105.448.000 | 1.284.010.000 |
| 4 | Gói thầu số 04: Kênh và công trình trên kênh đoạn Km 7+002 - KF (cuối tuyến kênh) | 19.413.571.000 | 21.038.456.000 | 1.624.885.000 |
| II | Gói thầu tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá kết quả đấu thầu | 70.415.426 | 168.607.416 | 98.191.990 |
| 1 | Lập HSMT và phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu số 01 |  | 49.066.779 |  |
| 2 | Lập HSMT và phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu số 02 |  | 41.169.748 |  |
| 3 | Lập HSMT và phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu số 03 |  | 35.576.753 |  |
| 4 | Lập HSMT và phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu số 04 |  | 42.794.136 |  |
| III | Gói thầu Tư vấn bảo hiểm | 462.477.095 | 563.587.623 | 101.110.528 |
| 1 | Bảo hiểm gói thầu số 01 | 144.205.200 | 176.243.745 | 32.038.545 |
| 2 | Bảo hiểm gói thầu số 02 | 110.265.320 | 134.765.327 | 24.500.007 |
| 3 | Bảo hiểm gói thầu số 03 | 89.933.372 | 109.517.051 | 19.583.679 |
| 4 | Bảo hiểm gói thầu số 04 | 118.073.203 | 143.061.500 | 24.988.297 |
| IV | Gói thầu Tư vấn giám sát | 949.004.679 | 1.239.803.734 | 290.799.055 |
| 1 | Giám sát gói thầu số 01 | 295.909.000 | 375.942.442 | 80.033.442 |
| 2 | Giám sát gói thầu số 02 | 226.265.042 | 298.440.117 | 72.175.075 |
| 3 | Giám sát gói thầu số 03 | 184.543.776 | 253.182.515 | 68.638.739 |
| 4 | Giám sát gói thầu số 04 | 242.286.861 | 312.238.660 | 69.951.799 |

Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 21/5/2008; Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Sau khi giá gói thầu được điều chỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

#### CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu