ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### TỈNH BÌNH PHƯỚC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2561/QĐ-UBND   	                     Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các chương trình đột phá

về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng,

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015;

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 921/SKHĐT-TH  ngày 27/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện hai Chương trình đột phá (số 10 và số 11-CTr/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (theo nhiệm vụ được phân công) tổ chức triển khai thực hiện; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

#### Thực hiện các chương trình đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư

#### phát triển kết cấu hạ tầng, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

(Kèm theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND

ngày 18/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Triển khai thực hiện các Chương trình đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (các Chương trình số 10, 11-CTr/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện và giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã như sau:

| STT | Nội dung công việc | Mục tiêu | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | QUY HOẠCH |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp | Điều chỉnh phù hợp với tiêu chí KCN, đề xuất bố trí quỹ đất dôi dư (nếu có), cải thiện đời sống cho công nhân | BQL Khu kinh tế | Sở Kế hoạch và Đâu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng | Quý IV/2011 |
| 2 | Quy hoạch các khu sinh thái Bù Đốp, Đồng Phú | Quy hoạch chung, phân khu chức năng | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và BQLDA | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Quân sự tỉnh | Quý IV/2013 |
| 3 | Điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi | Điều chỉnh vị trí chăn nuôi khả thi | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính | Quý IV/2011 |
| 4 | Quy hoạch quỹ đất cho xã hội hóa đầu tư | Quy hoạch các địa điểm cho kêu gọi đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT… | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở GD và ĐT, Sở VHTT và DL, UBND các huyện, thị xã | Quý IV/2011 |
| 5 | Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh | Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và quy hoạch phòng thủ | Sở Kế hoạch và Đâu tư | Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã | Năm 2012 |
| 6 | Quy hoạch giao thông tầm nhìn đến năm 2030 | Điều chỉnh quy hoạch giao thông cho phù hợp | Sở Giao thông vận tải | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính | Năm 2011 |
| 7 | Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 | Định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực toàn xã hội phục vụ phát triển KTXH | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở GD và ĐT, Sở LĐ-TB và XH, Sở CT, Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND huyện, thị | Tháng 9/2011 |
| II | CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ |
| 1 | Quy định danh mục đầu tư, địa điểm đầu tư, điều kiện đầu tư đối với các ngành nghề tác động xấu đến môi trường | Công khai, minh bạch các ngành nghề, vị trí, điều kiện đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị | Tháng 11/2011 |
| 2 | Quy định các ngành, nghề khi đầu tư ngoài KCN | Xác định một số ngành, nghề đầu tư ngoài KCN như khu dân cư, thương mại…các Dự án có ảnh hưởng đến môi trường. nhằm tập trung đưa sản xuất công nghiệp vào KCN | Sở Kế hoạch và Đầu tư | BQL Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ | Quý IV/2011 |
| 3 | Quy định quản lý giá thuê đất đối với chủ đầu tư hạ tầng KCN | Quản lý giá, phí thuê đất và phí đầu tư hạ tầng | BQL Khu kinh tế | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 12/2011 |
| 4 | Rà soát tiến độ thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất và đề xuất xử lý | Xác định đến 9 tháng 2011 tiến độ, khả năng và đề xuất xử lý | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế |  | Tháng 10/2011 |
| III | KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH |
| 1 | Xây dựng thương hiệu Điều | Xây dựng thương hiệu Điều của tỉnh hoặc của Doanh nghiệp chế biến Điều trong tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công thương, Trung Tâm XTĐTTM&DL, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Năm 2012 |
| 2 | Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP | Đưa sản xuất nông nghiệp theo quy trình, tiêu chuấn chất lượng | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Khoa học và Công nghệ | Quý II/2012 |
| 3 | Xây dựng Danh mục các đề tài khoa học về nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 | Đảm bảo giai đoạn 2011-2015 có trên 50% đề tài về nông nghiệp | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Tháng 12/2011 |
| IV | DOANH NGHIỆP |
| 1 | Xây dựng lộ trình chuyển đổi các công ty một thành viên 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần | Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phấn hóa doanh nghiệp | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính | Tháng 11/2011 |
| 2 | Xây dựng chính sách cho các doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ trong sản xuất | Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng năng suất | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 11/2011 |
| 3 | Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ | Hình thành bộ máy giúp tháo gỡ khó khăn và khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Nội vụ và các ngành liên quan | Tháng 10/2011 |
| V | XÂY DỰNG CƠ BẢN |
| 1 | Xây dựng Đề án nâng cấp đô thị loại IV, đô thị vùng động lực lên đo thị loại III | Từng bước hình thành các đô thị vùng động lực phát triển của tỉnh | Sở Xây dựng | UBND các huyện, thị xã, các Sở, ngành liên quan | Tháng 10/2012 |
| 2 | Đề án phân cấp quản lý, duy tu khoán bảo dưỡng các loại đường trên địa bàn tỉnh | Xác định rõ trách nhiệm, nguồn duy tu bảo dưỡng đường | Sở Giao thông vận tải | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã | Tháng 11/2011 |
| 3 | Xây dựng danh mục và tiến độ đầu tư hạ tầng KCN giai đoạn 2011-2015 | Quản lý tiến độ đầu tư KCN | BQL Khu kinh tế | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 11/2011 |
| 4 | Quy định trách nhiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản | Xác định trách nhiệm và chế tài trong đâu tư xây dựng cơ bản | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính, Sở Xây dựng | Tháng 11/2011 |
| 5 | Xây dựng danh mục kêu gọi vốn ODA, BT, BOT và vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | Tháng 9/2011 |
| 6 | Quy định thống nhất bố trí tăng thu ngân sách hàng năm | Thống nhất xử lý nguồn tăng thu từ giao kế hoạch đầu năm và trong năm | Sở Tài chính | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 10/2011 |
| VI | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẦU TƯ |
| 1 | Sửa đổi quy trình thủ tục đầu tư, các tiêu chí đầu tư | Công khai, minh bạch quy trình và thủ tục đầu tư, các tiêu chí để xem xét, thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư | Sở Kế hoạch và Đâu tư | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng | Tháng 10/2011 |
| 2 | Rà soát các quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư trong bộ thủ tục hành chính | Sửa đổi cho phù hợp quy trình thủ tục đầu tư (kể cả quy trình cấp giấy phép), tránh chồng chéo | Sở Kê hoạch và Đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Tháng 12/2011 |
| 3 | Xây dựng quy trình giải phóng mặt bằng | Đơn giản, công khai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã | Quý I/2012 |

#### CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu