ỦY BAN NHÂN DÂN 	                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC			                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# Số: 2619/QĐ-UBND		                            Đồng Xoài, ngày 03 tháng 12 năm 2008

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng

công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ

(QL13 - đoạn từ Km 96+275,21 đến Km 97+518),

thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1610/TTr-SKHĐT ngày 03/11/2008, theo Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 09/10/2008 của UBND huyện Bình Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (QL13 - đoạn từ Km 96+275,21 đến Km 97+518), thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (QL13 - đoạn từ Km 96+275,21 đến Km 97+518), thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

2. Đơn vị lập đề cương, dự toán chi phí: Ban QLDA huyện Bình Long.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bình Long.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

5. Mục tiêu đầu tư:

Tuyến đường là trục giao thông đô thị chính của thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, nối trung tâm hành chính của huyện đi các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Chơn Thành, cũng như giao thương với các trung tâm đô thị khác, đường có kết cấu mặt láng nhựa đã được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp. Do vậy, việc nâng cấp mở rộng đoạn đường nói trên nhằm từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Long.

6. Dự kiến nội dung và quy mô đầu tư:

Cấp đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 104 - 2007, cấp đường là đường phố chính chủ yếu, cấp kỹ thuật 60 với các tiêu chuẩn như sau:

- Vận tốc thiết kế: 60 km/h.

- Chiều dài tuyến đường: 1.242,79 m.

- Chiều rộng mặt đường: 25,0 m.

- Chiều rộng lề đường: 2 x 3 m.

- Tải trọng thiết kế: Trục 10 tấn.

- Hệ thống thoát nước ngang.

- Hệ thống thoát nước dọc.

7. Nội dung, khối lượng công việc:

a) Nội dung công việc tư vấn (bước lập dự án):

- Khảo sát địa hình.

- Lập dự án đầu tư.

- Thẩm định dự án đầu tư.

b) Khối lượng công việc khảo sát: Theo nội dung đề cương.

8. Dự toán chi phí:                      80.850.430 đồng.

(Tám mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn, bốn trăm ba mươi đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát:                           31.575.358 đồng.

- Chi phí lập dự án đầu tư:               45.276.000 đồng.

- Lệ phí thẩm định dự án đầu tư:       3.999.072 đồng.

Các chi phí trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Bình Long.

10. Thời gian thực hiện hoàn thành phê duyệt dự án: Quý IV năm 2008.

Trong đó:

- Khảo sát: 15 ngày.

- Lập dự án đầu tư: 45 ngày.

11. Tổ chức thực hiện:

- Lập đề cương, dự toán chi phí: Ban QLDA huyện Bình Long.

- Khảo sát: Chỉ định thầu.

- Lập dự án: Chỉ định thầu.

Điều 2. UBND huyện Bình Long (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi