ỦY BAN NHÂN DÂN 		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2001/QĐ-UBND                                                Đồng Xoài, ngày 25 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS lồng ghép với

Chương trình 134, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1413/BC-SKHĐT ngày 19/9/2008, theo Tờ trình số 46/TTr-BDT ngày 28/7/2008 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép với Chương trình 134, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép với Chương trình 134, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư:

- Phần chuẩn bị đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước;

- Phần thực hiện dự án: UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhập với sự phát triển chung của khu vực, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh.

5. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng mới 25 tuyến đường thuộc 08 ấp của xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp với tổng chiều dài 35,378 Km, gồm:

- Đường giao thông nông thôn ấp 1, gồm 03 tuyến dài	:	3,935 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 3, gồm 04 tuyến dài	:	4,669 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 4, gồm 03 tuyến dài	:	3,307 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 5, gồm 04 tuyến dài	:	5,344 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 6, gồm 01 tuyến dài	:	1,174 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 7, gồm 03 tuyến dài	:	5,872 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 8, gồm 04 tuyến dài	:	4,940 Km.

- Đường giao thông nông thôn ấp 9, gồm 03 tuyến dài	:	6,237 Km.

Kết cấu chung:

a) Phần đường:

- Bề rộng mặt đường là 5,0 m, bề rộng nền đường 3,5 m.

+ Phần nền đường: Đào, đắp đất cấp 2, đạt độ cao thiết kế, lu lèn chặt K(0,95.

+ Phần mặt đường: Trải lớp đất cấp 3 (sỏi đỏ), dày 15cm, lu lèn chặt K ( 0,98.

b) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước ngang: Bằng cống BTCT các loại, tại 110 vị trí.

- Hệ thống thoát nước doc: Bằng mương hở hình tam giác.

c) Cầu: Xây một cầu tháp GTNT mã hiệu 3.2B, dài 15,10 m, chịu tải 8T, trên tuyến 1 ấp 7.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn loại A, cấp IV.

8. Thiết bị công nghệ: Không có.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

10. Tổng mức đầu tư của dự án: 10.943.011.372 đồng (Mười tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, không trăm mười một ngàn, ba trăm bảy mươi hai đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	              7.540.642.025 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:    	       155.488.039 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng:    1.727.536.166 đồng.

- Chi phí khác: 	                    91.995.833 đồng.

- Chi phí dự phòng:		    1.427.349.309 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh (20% và được làm tròn số đến hàng triệu, một phần bố trí cho Ban Dân tộc để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phần còn lại hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Bù Đốp để triển khai thực hiện dự án): 2.189.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách huyện Bù Đốp (lồng ghép với các Chương trình 168, 135 giai đoạn II và các chương trình khác): Phần còn lại.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến 2010.

14. Các nội dung lưu ý:

a) Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Dân tộc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án cho UBND huyện Bù Đốp để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện.

b) Giao UBND huyện Bù Đốp phê duyệt các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

c) UBND huyện Bù Đốp có trách nhiệm lồng ghép các nguồn vốn do cấp huyện quản lý để thực hiện dự án.

d) Khi triển khai bước thiết kế thi công, chủ đầu tư lưu ý chỉnh sửa một số vị trí đường cong theo góp ý của các ngành để đảm bảo an toàn giao thông.

Điều 2. Ban Dân tộc và UBND huyện Bù Đốp có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH										  CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu