ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________                                                                 ______________________________________

Số: 744/QĐ-UBND 	 Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt chủ trương và đề cương, dự toán chi phí  khảo sát,

### lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt

### tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành các chương trình MTQG;

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình MTQG giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 8845/BKHĐT-TCTT ngày 21/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 84/BNN-TCTL ngày 11/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 263/TTr-SKHĐT ngày 28/03/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Phê duyệt chủ trương và đề cương, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, với các nội dung như sau:

1. Tên Báo cáo KTKT: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

2. Đơn vị lập đề cương, dự toán: Ban quản lý các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp  PTNT.

4. Hình thức xây dựng: Đầu tư xây dựng mới.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

6. Sự cần thiết phải đầu tư: Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long có dân số 13.277 người với 3.320 hộ. Tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2011 là 86,7%, trong đó có khoảng 15% số dân được sử dụng nước sinh hoạt đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02: 2009/BYT (QC02) của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định, xã được công nhận đạt tiêu chí về nông thôn mới thì tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh tối thiểu là 90%, trong đó phải có ít nhất 50% số dân của xã được sử dụng nước sinh hoạt đạt QC02 của Bộ Y tế. Mặt khác, theo kết quả khảo sát, nguồn nước sinh hoạt hiện tại của người dân tại xã là sử dụng giếng đào, thường bị cạn kiệt nước vào mùa khô, giếng khoan bị nhiễm phèn nặng, nước cứng, một số khu vực khoan không có nước… Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long là cần thiết.

7. Mục tiêu của dự án: Cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.000 hộ dân sinh sống khu vực trung tâm hành chính, khu chợ, trạm xá, trường học xã Thanh Lương nhằm nâng tỷ lệ người dân nông thôn của xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh  theo chuẩn quốc gia lên 95%, trong đó có 60% số người dân của xã được sử dụng nước sinh hoạt đạt QC02 của Bộ Y tế  sau khi hoàn thành dự án và duy trì việc cung cấp nước sạch để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân trong vùng nông thôn.

8. Nội dung và khối lượng thực hiện:

8.1. Điều tra cơ bản: Khảo sát, tính toán thuỷ văn hồ thủy điện Srok Phu Miêng để đánh giá khả năng nguồn nước mặt sử dụng từ hồ và đánh giá mức độ an toàn của hồ. Sau đó, tiến hành họp dân sinh sống trong khu vực trung tâm hành chính, khu chợ, các điểm trường và khu dân cư các thôn để điều tra, đánh giá nhu cầu sử dụng nước.

8.2. Khối lượng thực hiện:

| STT | Hạng mục công việc | Cấp địa hình | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |  |
| 1 | Lưới khống chế đường chuyền cấp II | III | Điểm | 61 |
| 2 | Thủy chuẩn kỹ thuật | III | km | 12,2 |
| 3 | Trắc dọc tuyến đường ống | III | 100m | 150 |
| 4 | Đo vẽ bình đồ tuyến đường ống, tỷ lệ 1/1.000; h=1,0m | III | 100ha | 0,18 |
| 5 | Đo vẽ bình đồ khu vực nhà trạm + hố thu, tỷ lệ 1/200, h=0,5m | III | ha | 0,2 |
| 6 | Mốc tim tuyến công trình | III | Mốc | 14 |
| II | Thí nghiệm phân tích mẫu nước |  |  |  |
| 1 | Phân tích chỉ tiêu hóa mẫu nước toàn phần |  | Mẫu | 1,0 |
| 2 | Phân tích vi trùng |  | Mẫu | 1,0 |
| II | Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tổng hợp, xử lý số liệu, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |

9. Thời gian thực hiện dư án: Năm 2012 - 2014.

10. Khái toán tổng mức đầu tư: 10.000.043.000 đồng. Trong đó, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 645.211.000 đồng, gồm:

a) Phần công trình cấp nước: 				         617.792.000  đồng.

- Chi phí điều tra, lập đề cương và triển khai thực hiện:         29.862.000 đồng.

- Chi phí khảo sát địa hình và thí nghiệm mẫu nước:            344.725.000 đồng.

- Chi phí giám sát: 		        		                                   8.725.000 đồng.

- Chi phí lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình:               224.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật:	                                   4.740.000 đồng.

- Chi phí thẩm tra dự toán:				                        4.590.000 đồng.

- Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT:		                        1.150.000 đồng.

b) Phần đường điện vận hành công trình:                               18.919.000 đồng.

- Chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT:	                      14.919.000 đồng.

- Chi phí thẩm tra TKKT-DT:			                        4.000.000 đồng.

c) Chi phí quản lý dự án:          	                                             8.500.000 đồng.

Dự toán chi phí trên là tạm tính, khi thanh quyết toán, chủ đầu tư căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu hoàn thành và các quy định hiện hành của nhà nước.

11. Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG về nước sạch và VSMTNT năm 2012 - 2014.

12. Thời gian thực hiện: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

13. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, tổ chức thực hiện tốt nội dung đề cương được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi