## ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2286/QĐ-UBND		                            Đồng Xoài, ngày 07 tháng 11 năm 2007

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện sinh hoạt khu tái định cư phía Bắc tỉnh lỵ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình điện sinh hoạt khu tái định cư phía Bắc tỉnh lỵ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1208/BC-SKHĐT ngày 31/10/2007,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện sinh hoạt khu tái định cư phía Bắc tỉnh lỵ với những nội dung như sau:

I. Kế hoạch đấu thầu

1. Giá gói thầu: 				2.344.323.114 đồng.

(Hai tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn,

một trăm mười bốn đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư: 			Ngân sách tỉnh.

3. Hình thức đấu thầu: 			Đấu thầu rộng rãi.

4. Phương thức đấu thầu: 			Đấu thầu 1 túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

+ Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu 03 kỳ liên tiếp trên bảng tin “thông tin đấu thầu” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Bình Phước hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước...

+ Bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày thứ 11 kể từ ngày đăng thông báo mời thầu số đầu tiên (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

+ Đóng thầu vào lúc: 09 giờ 00 ngày thứ 15, kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

+ Mở thầu vào lúc: 09 giờ 30 cùng với ngày đóng thầu.

6. Công bố kết quả trúng thầu và hoàn thiện hợp đồng: Sau 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, từ ngày có lệnh khởi công (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

II. Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư xây dựng Miền Nam lập.

## Điều 2. Ban QLDA ngành xây dựng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng