ỦY BAN NHÂN DÂN 		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2240/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 21 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư CSHT vùng đồng bào DTTS lồng ghép

với Chương trình 134, tại các xã Đồng Tâm và Thuận Phú,

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1520/BC-SKHĐT ngày 14/10/2008, theo Tờ trình số 66/TTr-BDT ngày 15/9/2008 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép với Chương trình 134, tại các xã Đồng Tâm và Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép với Chương trình 134, tại các xã Đồng Tâm và Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư:

- Phần chuẩn bị đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước;

- Phần thực hiện dự án: UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhập với sự phát triển chung của khu vực, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh.

5. Nội dung, quy mô đầu tư: Xây dựng mới 07 tuyến đường thuộc 02 xã của huyện Đồng Phú, với tổng chiều dài 21,339 km, gồm:

- Xã Đồng Tâm: 01 tuyến đường, với tổng chiều dài 2,080 km.

- Xã Thuận Phú: 06 tuyến đường, với tổng chiều dài 19,259 km.

Kết cấu chung:

a) Phần đường:

- Bề rộng mặt đường là 5,0 m, bề rộng nền đường 5,5 m.

+ Phần nền đường: Đào, đắp đất cấp 2, đạt độ cao thiết kế, lu lèn chặt K ( 0,95.

+ Phần mặt đường: Trải lớp đất cấp 3 (sỏi đỏ), dày 15 cm, lu lèn chặt K ( 0,95.

b) Hệ thống thoát nước:

- Hệ thống thoát nước ngang: Bằng cống BTCT các loại, tại 55 vị trí.

- Hệ thống thoát nước doc: Bằng mương hở hình tam giác.

6. Địa điểm xây dựng: Tại các xã Đồng Tâm và Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn loại A, cấp IV.

8. Thiết bị công nghệ: Không có.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

10. Tổng mức đầu tư của dự án: 5.608.516.021 đồng.

(Năm tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, năm trăm mười sáu ngàn,

không trăm hai mươi mốt đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	              	        3.928.837.102 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:    	             72.203.762 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng:         		816.154.996 đồng.

- Chi phí khác: 	                    		  59.774.593 đồng.

- Chi phí dự phòng:		        		731.545.568 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh (20% và được làm tròn số đến hàng triệu, một phần bố trí cho Ban Dân tộc để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phần còn lại hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Đồng Phú để triển khai thực hiện dự án): 1.122.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách huyện Đồng Phú (lồng ghép với các Chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình khác): Phần còn lại.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến 2010.

14. Các nội dung lưu ý:

a) Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Dân tộc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án cho UBND huyện Đồng Phú để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện.

b) Giao UBND huyện Đồng Phú phê duyệt các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

c) UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm lồng ghép các nguồn vốn do cấp huyện quản lý để thực hiện dự án.

Điều 2. Ban Dân tộc và UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH									     CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu