| BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU |
| --- |
| Dự án thảm bê tông nhựa ĐT760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo. huyện Bù Đăng |
| (Kèm theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh) |
| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| I | XÂY LẮP |  | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu xây lắp số 01 | 13.984.667.452 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý IV/2011 | Theo đơn giá điều chỉnh | 150 ngày |
| 2 | Gói thầu xây lắp số 02 | 13.385.834.955 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý IV/2011 | Theo đơn giá điều chỉnh | 180 ngày |
| 3 | Gói thầu xây lắp số 03 | 15.083.363.414 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Năm 2012 | Theo đơn giá điều chỉnh | 200 ngày |
| 4 | Gói thầu xây lắp số 04 | 14.513.900.272 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Năm 2012 | Theo đơn giá điều chỉnh | 200 ngày |
| II | MUA SẮM HÀNG HÓA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình (theo gói thầu xây lắp 01) | 63.660.944 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 2 | Bảo hiểm công trình (theo gói thầu xây lắp 02) | 59.649.181 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 3 | Bảo hiểm công trình (theo gói thầu xây lắp 03) | 67.204.056 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 4 | Bảo hiểm công trình (theo gói thầu xây lắp 04) | 64.678.205 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| III | DỊCH VỤ TƯ VẤN |  | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát - TKBVTC gói thầu xây lắp 01 | 239.866.557 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Khảo sát - TKBVTC gói thầu xây lắp 02 | 221.121.701 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 3 | Khảo sát - TKBVTC gói thầu xây lắp 03 | 246.888.696 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 4 | Khảo sát - TKBVTC gói thầu xây lắp 04 | 240.281.073 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 5 | Thẩm tra TKBVTC - DT công trình | 97.738.815 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 15 ngày |
| 6 | Giám sát thi công gói thầu xây lắp 01 | 257.345.302 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 7 | Giám sát thi công gói thầu xây lắp 02 | 246.325.610 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 8 | Giám sát thi công gói thầu xây lắp 03 | 277.563.462 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 9 | Giám sát thi công gói thầu xây lắp 04 | 267.084.224 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Theo thời gian thi công |
| 10 | Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 01 | 16.041.236 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| 11 | Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 02 | 15.354.340 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| 12 | Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 03 | 17.301.505 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| 13 | Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp 04 | 16.648.297 |  | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| 14 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình | 403.602.860 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 60 ngày |
| 15 | Kiểm toán quyết toán | 112.570.566 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |