## BẢNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

# Xây dựng đường Đồng Phuù - Bình Dương tưø Km954+000(QL14) đến Km47+056(ĐT741)

(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát và lập thiết kế vẽ thi công - dự toán công trình | 10.714.657.000 | Vốn ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Năm 2010 | Hợp đồng hỗn hợp (theo đơn giá và tỷ lệ %) | 120 ngày |
| 2 | Đo đạc bản đồ giải thử và cắm cọc GPM | 1,419,753,934 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Theo đơn giá | 75 ngày |
| 3 | Rà phá bom mìn, vật nổ | 10,305,652,500 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Theo đơn giá | 100 ngày |
| 4 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình | 334,640,928 |  | Chỉ định thầu | Năm 2011 | Theo tỷ lệ % | 50 ngày |