TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU, NÂNG CẤP DI TÍCH NHÀ GIAO TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh)

| Tổng mức đầu tư |  | 2.219.563.403 đồng |
| --- | --- | --- |
| Trong đó: | - Chi phí xây dựng: | 1.767.107.746 đồng |
|  | - Chi phí quản lý dự án: | 36.646.411 đồng |
|  | - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 122.063.406 đồng |
| Trong đó bao gồm các tư vấn xây dựng sau: | + Chi phí lập BCKTKT: | 52.908.256 đồng |
|  | + Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: | 3.324.262 đồng |
|  | + Chi phí thẩm tra dự toán công trình: | 3.236.782 đồng |
|  | + Chi phí lập HSMT & PTĐG HSDT: | 6.001.168 đồng |
|  | + Chi phí giám sát TCXD: | 41.920.695 đồng |
|  | + Chi phi K.Tra & chứng nhận sự phù hợp CLCT: | 14.672.243 đồng |
|  | - Chi phí khác: | 85.920.468 đồng |
| Trong đó bao gồm các chi phí: | + Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình: | 5.566.946 đồng |
|  | + Chi phí kiểm toán: | 8.748.058 đồng |
|  | + Chi phí quyết toán: | 5.089.779 đồng |
|  | + Một số chi phí khác: | 66.515.685 đồng |
|  | - Chi phí dự phòng: | 207.825.372 đồng |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH TRÙNG TU, NÂNG CẤP DI TÍCH NHÀ GIAO TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh)

| Số gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Phương thấu đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình | 6.001.168 | Ngân sách Nhà nước |  | Chỉ định thầu | Năm 2008 | Trọn gói | 30 ngày |
| 02 | Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công | 41.920.695 | Ngân sách Nhà nước |  | Chỉ định thầu | Năm 2008 | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình |
| 03 | Chi phí bảo hiểm công trình | 5.566.946 | Ngân sách Nhà nước |  | Chỉ định thầu | Năm 2008 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 04 | Trùng tu, nâng cấo di tích Nhà giao tế | 1.767.107.746 | Ngân sách Nhà nước |  | Chỉ định thầu | Năm 2008 | Trọn gói | 6 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng) |