### ỦY BAN NHÂN DÂN	             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC		                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2960/QĐ-UBND			          Đồng Xoài, ngày 20 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình:

Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 885/TTg-KTN ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1282/TTr-SKHĐT ngày 12/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Sóc Xiêm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Phố Hiến.

4. Chủ nhiệm dự án: KS. Đào Ngọc Toại.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo an toàn hồ chứa đã bị xuống cấp nhiều.

- Kết hợp nguồn nước tưới cho khoảng 100ha đất canh tác nông nghiệp vùng ven hồ và phía hạ lưu; cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực và cấp nước cho nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty Cao su Bình Long.

- Kết hợp làm đường giao thông trên mặt đập; nâng cao mực nước ngầm trong khu vực; cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái.

6. Nội dung quy mô đầu tư:

Gia cố đập đất đã bị xuống cấp, nâng cấp tràn xả lũ. Quy mô và các thông số kỹ thuật chính sau khi công trình được sửa chữa, nâng cấp như sau:

a) Hồ chứa:

- Dung tích hữu ích: VHD = 0,829 x 106m3.

- Dung tích chết: Vc = 0,322 x 106m3.

- Dung tích hồ ứng với MNDBT: VMNDBT = 1,151 x 106m3.

- Diện tích hồ ứng với MNDBT: FBT = 38,73ha.

b) Đập đất: Sửa chữa mái hạ lưu; bổ sung: Trồng cỏ mái đập, làm rãnh tiêu nước mái hạ lưu, làm rãnh tiêu nước chân đập, vật thoát nước thân đập, bằng hình thức đống đá tiêu nước và áp mái, gờ chắn đỉnh đập phía hạ lưu; nâng cấp mặt đập kết hợp làm đường giao thông nông thôn.

Các thông số kỹ thuật chính sau khi sửa chữa, nâng cấp công trình cụ thể như sau:

- Chiều cao đập lớn nhất: Hmax= 9,4m.

- Chiều dài đỉnh đập:      Lđ = 230,0m.

- Bề rộng đỉnh đập:              B = 5,4m.

- Bảo vệ mái thượng lưu: Tấm lát bê tông.

- Bảo vệ mái hạ lưu: Xây rãnh tiêu nước + trồng cỏ.

- Thoát nước thân đập: Đống đá tiêu nước + áp mái.

- Mặt đập kết hợp đường giao thông: Kết cấu sỏi đỏ dày 14cm, lớp đá 4 x 6 chèn đá dăm dày 14cm, láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm; chiều rộng 4,5m, dài 220m.

c) Tràn xả lũ: Xây dựng mới tràn xả lũ kết cấu bằng BTCT, làm cầu qua tràn phục vụ giao thông. Các thông số kỹ thuật chính như sau:

- Hình thức tràn: Tràn dọc, chảy tự do, ngưỡng đỉnh rộng.

- Cao trình ngưỡng tràn:	 (ngưỡng = + 95,4m.

- Chiều rộng ngưỡng tràn: Btr = 8,0m.

7. Địa điểm xây dựng:  Huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất:  Khoảng 10.000m2 (bao gồm diện tích đất sử dụng để làm lán trại và xây dựng tràn xả lũ).

9. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp công trình hiện hữu.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Do đây là công trình sửa chữa, nâng cấp nên diện tích cần giải phóng mặt bằng không lớn, khu vực cần giải phóng mặt bằng là mặt bằng lán trại và dọc theo tuyến tràn.

- Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 10.000m2.

- Khái toán giá trị giải tỏa đền bù: 180.000.000 đồng.

- Khối lượng đất đai, cây trồng bị thiệt hại sẽ được tiến hành kiểm kê, đền bù cho người dân theo chính sách đền bù, tái định cư hiện hành.

12. Tổng mức đầu tư: 3.969.772.750 đồng

(Ba tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, bảy trăm năm mươi đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng công trình:			 2.919.114.132 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 			                57.931.147 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 		    414.533.493 đồng;

- Chi phí khác: 					      53.669.181 đồng;

- Chi phí đền bù: 					    180.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 				    344.524.797 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiết quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 - 2010.

16. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1, Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu