ỦY BAN NHÂN DÂN 	                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC			                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# Số: 2653/QĐ-UBND		                            Đồng Xoài, ngày 05 tháng 12 năm 2008

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng

đường Tân Khai - Tân Quan, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1727/TTr-SKHĐT ngày 28/11/2008, theo Tờ trình số 73/SGTVT-QLGT ngày 24/10/2008 của Sở Giao thông - Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tân Khai -  Tân Quan, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tân Khai - Tân Quan, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

2. Tổ chức tư vấn lập dự án: Cty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

4. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn huyện Bình Long và huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

- Đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninh - quốc phòng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

6.1. Các tiêu chuẩn được áp dụng:

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263 - 2000.

- Quy trình thiết kế đường theo tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005.

- Quy trình thiết kế mặt đường mềm 22 TCN 221 - 93.

- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 272 - 2005.

6.2. Quy mô:

a) Phần đường: Được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40. Với các tiêu chuẩn như sau:

- Chiều dài tuyến đường: 18,5 km.

- Vận tốc thiết kế: 40 km/h.

- Chiều rộng nền đường: 10,0 m

- Chiều rộng mặt đường thi công: 7,0 m.

- Chiều rộng lề đường: 2 x 1,5 m.

- Tải trọng thiết kế: 12 tấn/trục.

- Tải trọng công trình: H30 - XB80.

- Kết cấu mặt đường (từ trên xuống):

+ Phần đường mở rộng:

Láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, tiêu chuẩn 4,5 kg/m2.

Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1,0 kg/m2.

Lớp đá 4 x 6 chèn đá dăm dày 20 cm; E ( 1.250 daN/cm2.

Đắp sỏi đỏ dày 25 cm, K = 0,98.

+ Phần đường hiện hữu:

Láng nhựa 2 lớp dày 2,5 cm, tiêu chuẩn 3kg/m2.

Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

- Kết cấu lề đường: Đắp sỏi đỏ dày 20 cm; K = 0,98; E ( 850 daN/cm2.

- Hệ thống thoát nước dọc: Bằng mương hở hình tam giác sâu 0,6 m. Riêng đoạn từ Km 8+435 - Km 8+676 và đoạn từ Km 9+186 - Km 9+379 được gia cố bằng đá hộc.

- Hệ thống thoát nước ngang: Nối dài các cống hiện hữu.

b) Phần cầu:

- Kết cấu nhịp: Gồm 01 nhịp giản đơn dài 18,6 m; dầm chủ bằng BTCT dự ứng lực; bản mặt cầu bằng BTCT đá 1 x 2 M.300 dày 18 cm  đổ tại chỗ; lớp phủ mặt cầu bằng bê tông hạt mịn dày 5 cm; gối cầu, 2 khe co giãn bằng cao su.

- Kết cấu mố: Thân và cánh mố bằng BTCT đá 1 x 2 M.300; móng mố dạng chữ U trên 21 cọc BTCT 35 x 35 dài 8 m; sau mố đặt bản quá độ bằng BTCT đá 1 x 2 M.250; taluy đầu mố được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng.

7. Loại cấp công trình:  Công trình giao thông cấp IV.

| 8. Tổng mức đầu tư | : | 42.847.991.293 đồng. |
| --- | --- | --- |
| (Bốn mươi hai tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi mốt ngàn, hai trăm chín mươi ba đồng) |
| Trong đó: |  |  |
| - Chi phí xây dựng | : | 29.865.361.929 đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 491.344.934 đồng. |
| - Chi phí tư vấn xây dựng | : | 1.755.232.768 đồng. |
| - Chi phí khác | : | 563.893.517 đồng. |
| - Chi phí GPMB | : | 5.612.908.879 đồng. |
| - Chi phí rà phá bom mìn | : | 663.997.330 đồng. |
| - Chi phí dự phòng | : | 3.895.271.936 đồng. |

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2009 - 2010.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

12. Kế hoạch đầu thầu: Có bảng kế hoạch đầu thầu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Bình Long và Chơn Thành, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

###### CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu