#### ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#### TỈNH BÌNH PHƯỚC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2063/QĐ-UBND                            Bình Phước, ngày 08 tháng 9 năm 2011

# QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án nâng cấp đô thị Đồng Xoài đạt một số tiêu chí

của đô thị loại III giai đoạn 2011 - 2015

###### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 03/07/1997 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UB ngày 23/10/1997 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 03/07/1997 và Quyết định số 1121/QĐ-UB ngày 15/07/1997;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 633/TTr-SXD ngày 01/9/2011,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cấp đô thị Đồng Xoài đạt một số tiêu chí của đô thị loại III giai đoạn 2011 - 2015, với các nội dung chính sau:

I. HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI

1. Về chức năng đô thị: Hiện trạng đạt 13/15 điểm

- Đô thị Đồng Xoài là đô thị trung tâm tổng hợp cấp tỉnh của tỉnh Bình Phước, có vị trí giao thông thuận lợi liên kết với các địa phương trong vùng (tuyến Quốc Lộ 14  là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với vùng kinh tế phát triển thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên, liên hệ thuận lợi với tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Nông, thành phố Buôn Mê Thuộc và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đường tỉnh ĐT741 kết nối với thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương và thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước).

- Đô thị Đồng Xoài là Trung tâm kinh tế - văn hóa, chính trị, có vị trí bảo vệ an ninh quốc phòng trọng yếu của tỉnh Bình Phước và vùng Tây Nguyên.

2. Về quy mô dân số đô thị: Hiện trạng đạt 3,8/10 điểm.

- Năm 2010 dân số toàn đô thị Đồng Xoài là 89.327 người, đạt  59,55% so với tiêu chuẩn, thấp hơn mức tối thiểu 60.673 người.

- Dân số thường trú khu vực nội thị xã Đồng Xoài năm 2010 là: 55.400 người.

3. Về mật độ dân cư: Hiện trạng đạt 0/5 điểm.

- Mật độ dân số trên đất xây dựng đô thị là: 5.581 người/km2 thấp hơn so với quy định tối thiểu là 6.000 người.

4. Về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Hiện trạng đạt 5/5 điểm.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: 84%.

5. Về hệ thống công trình hạ tầng đô thị: Hiện trạng đạt 38,3/55 điểm.

a) Giao thông: Thị xã Đồng Xoài có vị trí địa lý rất thuận lợi về giao thông, có các trục đường huyết mạch chạy qua, nối liền với các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh:

- Đường chính đô thị:

+ Đường Quốc lộ 14 (lộ giới 46m) là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.HCM - Bình Phước - các tỉnh Tây Nguyên.

+ Đường ĐT741 (lộ giới 30m) là tuyến nối đô thị Phước Long đi tỉnh Bình Dương, xuyên qua đô thị Đồng Xoài.

+ Đường ĐT753 là tuyến nối trung tâm đô thị Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

- Đường nội bộ

+ Đường nhựa chủ yếu tại khu vực trung tâm với bề rộng hiện hữu từ 13 -28m. Một số tuyến đường bằng bê tông xi măng, đường sỏi đỏ trong các khu dân cư tập trung của khu trung tâm.

b) Cấp điện - chiếu sáng công cộng:

- Sử dụng điện sinh hoạt tính theo đầu người, đạt 350kwh/người/năm.

- Hầu hết các trục chính của đô thị đều được chiếu sáng với tổng chiều dài đường được  thắp sáng khoảng 38,17 Km

c) Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông:

- Đến năm 2010, thị xã có tổng số thuê bao điện thoại đang sử dụng là 117,86 máy/100dân, số thuê bao điện thoại có dây trên 100 dân là 6,81 máy, số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân là 111,05 máy.

d) Hiện trạng cấp nước

- Hiện nay, thị xã Đồng Xoài có nhà máy nước Đồng Xoài với tổng công suất cấp nước thiết kế là 4.800m3/ngày đêm và dự kiến trong thời gian tới sẽ nâng tổng công suất cấp nước thiết kế lên 7.000m3/ngày đêm, tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước máy là 60%.

- Nguồn nước ngầm  tại chỗ được khai thác phục vụ sinh họat và sản xuất bằng  giếng  khoang. Mạng lưới cấp nước từng bước được đầu tư đồng bộ cùng với hệ thống giao thông.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị: 110 lít/người/ngày đêm.

e) Hiện trạng thoát nước

- Nước thải sinh hoạt tại các cụm dân cư và các công trình công cộng được xử lý cục bộ bằng hầm tự hoại và giếng thấm.

- Nước mưa có hệ thống thu gom cục bộ thoát ra hệ thống chung trên các trục giao thông chính, thoát ra suối Đồng Tiền và suối Rạt.

f) Vệ sinh môi trường

- Lượng rác thải được tổ chức thu gom hằng ngày, tập trung dùng xe chuyên dụng của Đội Vệ sinh đô thị đem đến Nhà máy xử lý rác Đồng Xoài tại ấp 1, xã Tiến Hưng.

- Dọc theo các tuyến đường nội đô trồng cây xanh thích hợp tạo môi trường cảnh quan phục vụ cho khu dân cư.

- Sử dụng hầm tự hoại đối với công trình công cộng và nhà dân.

6. Về kiến trúc cảnh quan đô thị: Hiện trạng đạt 0,7/10 điểm.

- Thị xã Đồng Xoài hiện chưa có quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc đô thị.

- Đường Hùng Vương, Quốc lộ 14, đường Phú Riềng Đỏ sẽ là các tuyến phố văn minh của thị xã Đồng Xoài, tuy nhiên các tuyến đường này có kiến trúc mặt phố chưa hài hòa như chiếu sáng, cây xanh, tường rào công trình, biển hiệu, quảng cáo, nơi bán hàng; hệ thống đường dây như thông tin liên lạc và viễn thông, điện chiếu sáng, cấp điện sinh hoạt chưa phù hợp, gây mất mỹ quan đô thị.

- Các không gian công cộng phục vụ các nhu cầu của đô thị và người dân như còn thiếu, hiện tại chỉ có Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi, khu quảng trường trước UBND tỉnh, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

- Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài cũng là một công trình kiến trúc tiêu biểu của thị xã Đồng Xoài với khuôn viên rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh. Một số công trình tôn giáo mang đậm nét văn hóa tâm linh, đời sống cộng đồng nơi mà người dân thường tổ chức nghi thức lễ hằng năm như Chùa Quang Minh, giáo sứ Đồng Xoài được xây dựng khang trang.

Tổng hợp các chỉ tiêu hiện trạng so với tiêu chuẩn quy định đạt được là 60,8/100 điểm (có kèm theo bảng phụ lục tính toán).

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

So với các tiêu chuẩn của đô thị loại III, Đồng Xoài chỉ đạt 60,8/100 điểm chưa đủ để được công nhận là đô thị loại III vì cơ sở hạ tầng (đạt 38,3/55 điểm), và kiến trúc, cảnh quan đô thị (đạt 0,7/10 điểm) còn nhiều yếu kém. Vì thế chính quyền đô thị Đồng Xoài cần ưu tiên tập trung trong giai đoạn tới thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan nhằm nâng cao chất lượng sống tại đô thị để đạt tiêu chuẩn của đô thị loại III. Với mục tiêu đó, cần phải đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thể hiện qua một số dự án ưu tiên đầu tư như sau:

1. Về chức năng Đô thị

- Cải tạo, nâng cấp Chợ Đồng Xoài.

- Đầu tư hoàn chỉnh Công viên văn hóa tỉnh và Khu lâm viên thị xã.

- Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh lên 600 giường.

- Xây dựng bệnh viện y học cổ truyền.

- Xây dựng Nhà tang lễ.

2. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt:

- Hệ thống thoát nước quốc lộ 14 (đoạn đường Lê Quý Đôn, từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường quy hoạch số 20 từ đường Hùng Vương đến Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài).

- Xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (là dự án thành phần thuộc dự án cấp nước và thoát nước đô thị Việt Nam, giai đoạn I vốn vay WB) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 12/10/2010; tổng vốn đầu tư khoảng 365 tỷ đồng.

- Xây dựng công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (là dự án thành phần thuộc dự án cấp nước và thoát nước đô thị Việt Nam, giai đoạn I vốn vay WB) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2010; vốn đầu tư khoảng 290 tỷ đồng.

- Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn) với tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng do Sở Giao Thông vận tải thực hiện.

b) Các dự án ưu tiên đầu tư mới:

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ cận khu vực Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài

- Đầu tư cải tạo suối Đồng Tiền

- Xây dựng hoàn thiện kè chống xói lở, đê chống lũ suối Rạt

- Láng nhựa, hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng các tuyến đường có lộ giới từ 13 - 17m, khu phố Phú Thanh.

- Đầu tư các tuyến đường có lộ giới từ 23 - 28m, khu phố Phú Thanh

- Hoàn thiện các tuyến đường khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành

- Đường Trần Thủ Độ (từ đường Trần Hưng Đạo đến Quốc lộ 14).

- Vỉa hè, cây xanh đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Định, Huỳnh Văn Nghệ và Bùi Hữu Nghĩa.

- Đường Trường Chinh nối dài (từ Quốc lộ 14 đến đường Tôn Đức Thắng).

- Đầu tư hoàn chỉnh đường Trần Hưng Đạo.

- Đường số 1 (từ đường Tôn Đức Thắng đến Quốc lộ 14).

- Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ đường số 1 đến Phú Riềng Đỏ và đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Nguyễn Chánh.

- Đường quy hoạch số 20 (từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hùng Vương).

- Đường Phạm Ngọc Thảo (đoạn từ Quốc lộ 14 đến Trung tâm thường mại Đồng Xoài).

- Đường Trần Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Trung tâm hành chính thị xã).

- Đường Đặng Thai Mai (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường quy hoạch số 12).

- Đường Lê Quý Đôn (đoạn từ đường Vòng quanh Hồ Suối Cam đến Quốc lộ 14).

- Đường quy hoạch số 12 (từ đường Phú Riềng Đỏ đến Trung tâm phường Tân Đồng).

- Đường số 4 (từ đường Vành Đai phía Nam đến đường Tôn Đức Thắng) .

- Đường số 26 (từ đường Vành Đai phía Nam đến đường Tôn Đức Thắng).

- Đường số 31 (từ Sở Nông Nghiệp đến đường Hải Thượng Lãn Ông) .

- Đường số 18 ( từ đường Lê Duẩn nối dài đến đường Phú Riềng Đỏ).

- Đường số 11 (từ đường Phú Riềng Đỏ đến Trung tâm phường Tân Đồng).

- Đường Nguyễn Huệ (từ Quốc lộ 14 đến đường Lê Quý Đôn).

- Xử lý ngập nước cục bộ tại giao lộ Quốc lộ 14 - đường Trường Chinh; Quốc lộ 14 - đường Nguyễn Thị Minh Khai.

- Phát triển cây xanh theo tuyến đối với các tuyến đường đã triển khai sỏi đỏ.

- Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước hiện hữu tại thị xã Đồng Xoài, đặc biệt là khu Trung tâm hành chính tỉnh, thị xã, Quốc lộ 14 và đường Phú Riềng Đỏ.

3. Về kiến trúc, cảnh quan đô thị

a) Chỉnh trang kiến trúc đô thị:

- Ban hành quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị Đồng Xoài.

- Chỉnh trang kiến trúc đường Quốc lộ 14

- Chỉnh trang kiến trúc đường Phú Riềng Đỏ

- Cải tạo, nâng cấp Hồ Suối Cam

- Tiếp tục xây dựng chung cư dành cho người thu nhập thấp tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

- Hoàn thành dự án khu nhà liên kế tại khu đất Đài phát thanh và Truyền hình.

- Xây dựng ký túc xá tập trung cho sinh viên tại thị xã Đồng Xoài.

- Chỉnh trang ngã tư Đồng Xoài.

- Xây dựng tượng đài cao su tại ngã tư Đồng Xoài.

- Xây dựng khách sạn tỉnh.

- Xây dựng khu du lịch hồ Suối Cam.

b) Cảnh quan đô thị.

- Lập quy chế quản lý, phân công quản lý đối với hồ Suối Cam, nhằm bảo vệ nguồn nước, cấm xây dựng, chăn nuôi, trồng cây ăn trái (bán kính khu vực bảo vệ đối với nguồn nước >300m) theo quy định tại Bảng 5.1 mục 5.1 Chương V của của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Lập quy chế quản lý, phân công quản lý đối với suối Đồng Tiền.

(Có bảng tiến độ thực hiện kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Xây dựng: Chủ trì đôn đốc, kiểm tra và báo cáo quá trình thực hiện cho UBND tỉnh; trực tiếp quản lý một số dự án do UBND tỉnh quyết định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn phù hợp để phục vụ Đề án.

- Sở Tài chính có kế hoạch phân bổ nguồn vốn để thực hiện các công việc có nguồn vốn thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngành.

- Sở Giao thông vận tải: Quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực được giao.

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài tìm đối tác có năng lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ Đồng Xoài

- Sở Thông tin và Truyền thông, Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước phối hợp ngầm hóa đường dây, đường ống theo các tuyến giao thông đô thị.

- UBND thị xã Đồng Xoài:

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để triển khai thực hiện Đề án.

+ Khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cho đô thị, sử dụng hình thức đổi đất để lấy cơ sở hạ tầng, coi đây là nguồn vốn lớn.

+ Ưu tiên lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhân dân tự giác đóng góp bằng giá trị khi xây dựng, mở rộng các tuyến giao thông đô thị.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương xúc tiến tìm đối tác có năng lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ Đồng Xoài.

+ Phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước trong việc lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước hiện hữu tại Đồng Xoài, đặc biệt là khu trung tâm hành chính tỉnh, thị xã, Quốc lộ 14 và đường Phú Riềng Đỏ.

+ Lập kế hoạch xử lý ngập nước cục bộ tại giao lộ Quốc lộ 14 - đường Trường Chinh; Quốc lộ 14 - đường Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Lập quy chế quản lý, phân công quản lý đối với Hồ Suối Cam, suối Đồng Tiền.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước; Công ty Viễn thông Bình Phước, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

##### CHỦ TỊCH

##### Trương Tấn Thiệu

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI

SO VỚI TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH CỦA ĐÔ THỊ LOẠI III

(Kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh)

| Tên các tiêu chí phân loại đô thị | Chỉ tiêu | Mức độ đạt so với quy định |
| --- | --- | --- |
|  | Đơn vị tính | Ngưỡng quy định | Thang điểm quy định | Hiện trạng đạt | Số điểm đạt |
| 1. CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ |  |  | 15 |  | 13,0 |
| Vị trí và tính chất của đô thị | TT tỉnh lỵ | Đô thị trực thuộc tỉnh, TT tổng hợp cấp tỉnh | 3,5 -5,0 | Đô thị tổng hợp cấp tỉnh | 3,5 |
| Kinh tế - Xã hội |  |  | 10 |  | 9,5 |
| Tổng thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng/năm | 84 – 120 | 1,4 – 2,0 | 249,373 | 2,0 |
| Cân đối thu chi ngân sách | Tỷ đồng | Đủ– dư | 1,0 – 1,5 | dư | 1,5 |
| Thu nhập bình quân đầu người/năm so với cả nước (lần) | lần | 1,05 – 1,5 | 1,4 – 2,0 | 1,1 | 1,5 |
| Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) | % | 5,5 – 6,0 | 1,4 – 2,0 | 15,9 | 2,0 |
| Tỷ lệ các hộ nghèo (%) | % | 17 - 12 | 1,0 – 1,5 | 2,38 | 1,5 |
| Mức tăng dân số hàng năm (%) | % | 1,4 –1,6 | 0,7 – 1,0 | 3,5 | 1,0 |
| 2. QUY MÔ DÂN SỐ TOÀN ĐÔ THỊ |  |  | 10 |  | 3,8 |
| Dân số toàn đô thị | 1000 người | 150 - 300 | 1,4 – 2,0 | 89,327 | 0 |
| Dân số nội thị | 1000 người | 60 - 120 | 2,8 – 4,0 | 55,4 | 0 |
| Tỷ lệ đô thị hóa (%) | % | 40 - 70 | 2,8 – 4,0 | 65,17 | 3,8 |
| 3. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TOÀN ĐÔ THỊ | Người /km2 | 6.000 - 8.000 | 3,5- 5,0 | 5.581 | 0 |
| 4. TỶ LỆ LĐ PHI NÔNG NGHIỆP | % | 75 - 80 | 3,5- 5,0 | 84 | 5,0 |
| 5. HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ |  |  | 55 |  | 38,3 |
| Nhà ở |  |  | 10 |  | 10 |
| Diện tích sàn nhà ở bình quân | m2/người | 12 -15 | 3,5 – 5 | 16 | 5,0 |
| Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố | % | 60 - 70 | 3,5 – 5 | 99 | 5,0 |
| Công trình công cộng cấp đô thị |  |  | 10 |  | 6,9 |
| Đất XD công trình công cộng cấp khu ở | m2/người | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 70,89 | 1,5 |
| Đất dân dụng | m2/người | 61 - 78 | 1,0 – 1,5 | 179,17 | 1,5 |
| Đất XD công trình dịch vụ công cộng đô thị | m2/người | 3,0 – 4,0 | 1,0 – 1,5 | 16,43 | 1,5 |
| Cơ sở y tế ( TT y tế, bệnh viện đa khoa) | Giường/1000 dân | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,5 | 1,06 | 0 |
| Cơ sở giáo dục, đào tạo ( ĐH, CĐ, Trung học, Dạy nghề) | Cơ sở | 4 - 10 | 0,7 – 1,0 | 4 | 0,7 |
| Trung tâm Văn hóa ( nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa) | Công trình | 4 - 6 | 0,7 – 1,0 | 50 | 1,0 |
| Trung tâm TDTT ( SVĐ, nhà thi đấu, CLB) | Công trình | 3 - 5 | 0,7 – 1,0 | 2 | 0 |
| Trung tâm thương mại dịch vụ ( chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa) | Công trình | 4 - 7 | 0,7 – 1,0 | 4 | 0,7 |
| Giao thông |  |  | 10 |  | 7,9 |
| Đầu mối giao thông | Cấp | Vùng | 1,4 – 2,0 | Tỉnh | 1,4 |
|  |  | Tỉnh |  |  |  |
| Đất giao thông nội thị so với đất XDĐT | % | 13 – 19 | 1,4 – 2,0 | 15,02 | 1,6 |
| Mật độ đường trong khu vực nội thị | Km/km2 | 7 – 10 | 1,4 – 2,0 | 7,69 | 1,5 |
| Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng | % | 6 – 10 | 1,4 – 2,0 | 6 | 1,4 |
| Diện tích đất giao thông/dân số nội thị | m2/người | 9-11 | 1,4 – 2,0 | 26,91 | 2,0 |
| Cấp nước |  |  | 5,0 |  | 3,5 |
| Tiêu chuẩn cấp nước sinh họat | Lít/người/ ngàyđêm | 100 - 110 | 1,4 – 2,0 | 110 | 2,0 |
| Tỷ lệ dân số nội thị được cấp nước sạch | % | 65 - 75 | 1,0 – 1,5 | 60 | 0 |
| Tỷ lệ nước thất thoát | % | 30 - 25 | 1,0 – 1,5 | 2 | 1,5 |
| Thoát nước |  |  | 6,0 |  | 0 |
| Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị | Km/km2 | 3,5 – 4,0 | 1,4 – 2,0 | 3 | 2,0 |
| Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý | % | 35 - 50 | 1,4 – 2,0 | 0 | 2,0 |
| Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải | % | 80 - 100 | 1,4 – 2,0 | 50 | 0 |
| Cấp điện và chiếu sáng công cộng |  |  | 4,0 |  | 1,0 |
| Chỉ tiêu cấp điện sinh.hoạt khu vực nội thị | Kwh/ng/năm | 500 - 700 | 1,4 – 2,0 | 350 | 0 |
| Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng | % | 95 - 100 | 0,7 – 1,0 | 100 | 1,0 |
| Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng | % | 55 - 80 | 0,7 – 1,0 | 5 | 0 |
| Thông tin - Bưu chính viễn thông |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
| Số thuê bao điện thoại bình quân/số dân | Máy/100dân | 14 -20 | 1,4 – 2,0 | 117,86 | 2,0 |
| Cây xanh, thu gom xử lý chất thải, nhà tang lễ |  |  | 8,0 |  | 7,0 |
| Đất cây xanh đô thị | m2/người | 7 - 10 | 0,7 – 1,0 | 10,33 | 1,0 |
| Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị | m2/người | 4 - 5 | 1,4 – 2,0 | 16,43 | 2,0 |
| Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom. | % | 80 - 90 | 1,4 – 2,0 | 95 | 2,0 |
| Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý( chôn lấp, tái chế, công nghệ đốt) | % | 70 - 80 | 1,4 – 2,0 | 100 | 2,0 |
| Số nhà tang lễ khu vực nội thị | nhà | 2 - 3 | 0,7 – 1,0 | 0 | 0 |
| 6. KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ |  |  | 10 |  | 0,7 |
| Quy chế quản lý kiến trúc đô thị |  | 2,0 |  | 0 |
| Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị | Đã có quy chế, thực hiện tốt theo quy chế | 1,4 – 2,0 | Chưa có quy chế | 0 |
|  | Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt |  |  |  |
| Khu đô thị mới |  |  | 2,0 |  | 0 |
| Khu đô thị mới | khu | Có khu ĐTM đã xây dựng đồng bộ | 0,7 – 1,0 | 0 | 0 |
|  |  | ≥ 2 |  |  |  |
| Khu cải tạo chỉnh trang đô thị | khu | 1 - 2 | 0,7 – 1,0 | 0 | 0 |
| Tuyến phố văn minh đô thị |  |  | 2,0 |  | 0 |
| Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính khu vực nội thị | % | 20 - 40 | 1,4 – 2,0 | 0 | 0 |
| Không gian công cộng |  |  | 2,0 |  | 0 |
| Số lượng không gian công cộng của đô thị | khu | 3 - 5 | 1,4 – 2,0 | 2 | 0 |
| Công trình kiến trúc tiêu biểu |  |  | 2,0 |  | 0,7 |
| Công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản | Được cấp Quốc tế/Quốc gia công nhận | 0,7 – 1,0 | Địa phương | 0,7 |
|  | Được địa phương công nhận |  |  |  |
| Tỷ lệ các di tích văn hóa lịch sử, kiến trúc cấp quốc gia được trùng tu tôn tạo | % | 35 - 45 | 0,7 – 1,0 | 0 | 0 |
| Tổng Cộng |  | 100 |  | 60,8 |

CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015

VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI

(Kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh)

| STT | Tên dự án | Khái toán vốn đầu tư | Tiến độ thực hiện ngắn hạn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ |
| A | CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công viên văn hóa tỉnh (34 ha) | 180 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt QH chi tiết |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lâm viên thị xã Đồng Xoài (88 ha: TĐC 31 ha và lâm viên 57 ha) | 5 tỷ đồng + chi phí đền bù |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt QH chi tiết |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo nâng cấp chợ Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh lên 600 giường | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng bệnh viện y học cổ truyền | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| B | CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ MỚI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà tang lễ | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| II. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
| A | CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước quốc lộ 14 (đoạn đường Lê Quý Đôn, từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường QH số 20 từ đường Hùng Vương đến TTTM thị xã Đồng Xoài) | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng công trình hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn) | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| 5 | Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ cận khu vực tượng đài chiến thắng Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cải tạo suối Đồng Tiền | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng hoàn thiện kè chống sói lở, đê chống lũ suối Rạt | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Láng nhựa, hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng các tuyến đường 13m, 17m Khu phố Phú Thanh | 8 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đầu tư các tuyến đường 23m, 28m Khu phố Phú Thanh | 7 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hoàn thiện các tuyến đường khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành | 73 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt TKKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Trần Thủ Độ (từ đường Trần Hưng Đạo đến Quốc Lộ 14) | 3 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vỉa hè, cây xanh đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Định, Huỳnh Văn Nghệ và Bùi Hữu Nghĩa | 19 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường Trường Chinh nối dài (từ QL 14 đến đường số 30) | 13 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| B | CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ MỚI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư hoàn chỉnh đường Trần Hưng Đạo | 79 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Số 1 (từ Tôn Đức Thắng đến QL 14) | 35 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Tôn Đức Thắng (từ Đường Số 1 đến Phú Riềng Đỏ) + (từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Chánh) | 37.5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường QH số 20 (từ Tôn Đức Thắng đến Hùng Vương) | 10 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường Phạm Ngọc Thảo (từ QL14 đến TTTM thị xã) | 4 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường Trần Phú (từ Lý Thường Kiệt đến TTHC thị xã) | 11 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Đặng Thai Mai (từ Lý Thường Kiệt đến Đường QH Số 12) | 11,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường Lê Quý Đôn (từ đường Hồ Suối Cam đến QL14) |  |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC | 13 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường QH Số 12 (từ đường Phú Riềng Đỏ đến TT phường Tân Đồng) | 14,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường Số 4 (từ đường Vành Đai phía Nam đến đường Tôn Đức Thắng) | 16,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường Số 26 (từ đường Vành Đai phía Nam đến đường Hải Thượng Lãn Ông) | 15,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đường Số 31 (từ Sở Nông Nghiệp đến đường Hải Thượng Lãn Ông) | 70 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đường Số 18 (từ đường Lê Duẫn nối dài đến đường Phú Riềng Đỏ) | 10,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đường Số 11 (từ đường Phú Riềng Đỏ đến Trung tâm phường Tân Đồng) | 14,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Đền bù, giải tỏa và TĐC |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Đường Nguyễn Huệ (từ Quốc Lộ 14 đến đường Lê Quý Đôn) | 16,5 tỷ đồng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Phát triển cây xanh theo tuyến đối với các tuyến đường đã triển khai sỏi đỏ mà chưa trồng cây xanh | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước hiện hữu tại Đồng Xoài, đặc biệt là khu trung tâm hành chính tỉnh, thị xã, Quốc Lộ 14 và đường Phú Riềng Đỏ. | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Xử lý ngập nước cục bộ tại giao lộ Quốc lộ 14 – đường Trường Chinh, Quốc lộ 14 – đường Nguyễn Thị Minh Khai | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| III. KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ |
| A | CHỈNH TRANG KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Các dự án đã có chủ trương thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| a | Xây dựng chung cư dành cho người thu nhập thấp tại khu phường Tân Phú, Đồng Xoài. | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| b | Hoàn thành dự án khu nhà liên kế tại khu đất Đài phát thanh truyền hình | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| c | Xây dựng ký túc xá tập trung cho sinh viên tại thị xã Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| d | Chỉnh trang ngã tư Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| e | Xây dựng tượng đài cao su tại ngã tư Đồng Xoài | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| f | Xây dựng khách sạn tỉnh | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
| g | Xây dựng khu du lịch hồ Suối Cam | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các dự án ưu tiên đầu tư mới |  |  |  |  |  |  |
| a | Ban hành quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| b | Chỉnh trang kiến trúc đường Quốc lộ 14 | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| c | Chỉnh trang kiến trúc đường Phú Riềng Đỏ | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| d | Cải tạo nâng cấp Hồ Suối Cam | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
|  | Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT + DT |  |  |  |  |  |  |
|  | Thi công và đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| B | CẢNH QUAN ĐÔ THỊ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập quy chế quản lý, phân công quản lý đối với Hồ Suối Cam | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| 2 | Lập quy chế quản lý, phân công quản lý đối với Suối Đồng Tiền | Có dự án riêng |  |  |  |  |  |
| TỔNG | 482tỷ đồng | 10,5 | 74 | 145 | 126,5 | 126 |

Ghi chú: Tổng số tiền trên là chưa tính cho các dự án có khái toán riêng hoặc các dự án đã có thiết kế trước như: Chợ Đồng Xoài;, Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh lên 600 giường; Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh; Nhà tang lễ; Hệ thống thoát nước quốc lộ 14 (đoạn đường Lê Quý Đôn, từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường QH số 20 từ đường Hùng Vương đến TTTM thị xã Đồng Xoài); Xây dựng công trình hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài;  Xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài; Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn); Cải tạo suối Đồng Tiền; khơi thông kè suối Rạt; Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ cận khu vực tượng đài chiến thắng Đồng Xoài; Xây dựng chung cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Tân Phú; Hoàn thành dự án khu nhà liên kế gần Đài phát thanh truyền hình; Xây dựng ký túc xá tập trung cho sinh viên tại Đồng Xoài; Phát triển cây xanh theo tuyến đối với các tuyến đường đã triển khai Sỏi đỏ mà chưa trồng cây xanh; Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước hiện hữu tại Đồng Xoài, đặc biệt là khu trung tâm hành chính tỉnh, thị xã, Quốc Lộ 14 và đường Phú Riềng Đỏ;Xử lý ngập nước cục bộ tại giao lộ Quốc lộ 14 – đường Trường Chinh, Quốc lộ 14 – đường Nguyễn Thị Minh Khai; Chỉnh trang ngã tư Đồng Xoài; Xây dựng tượng đài cao su tại ngã tư Đồng Xoài; Xây dựng khách sạn tỉnh; Xây dựng khu du lịch hồ Suối Cam; Ban hành quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch ; Chỉnh trang kiến trúc đường Quốc lộ 14; Chỉnh trang kiến trúc đường Phú Riềng Đỏ; Cải tạo nâng cấp Hồ Suối Cam; Lập quy chế quản lý đối  với Hồ Suối Cam; Lập quy chế quản lý đối với Suối Đồng Tiền.