KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THỰC HIỆN TRƯỚC

Dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020

( Kèm theo Quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (VND) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu tại các huyện, thị xã: Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bình Long – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2020 | 2.587.527.000 | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quý I/2013 | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | 90 ngày |
| 2 | Khảo sát hướng tuyến, điều tra thu thập số liệu các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long, Đồng Xoài – dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 | 2.822.514.000 |  | Chỉ định thầu | Quý I/2013 | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | 90 ngày |
| 3 | Thiết kế cơ sở, lập dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 | 1.727.645.000 |  | Chỉ định thầu | Quý I/2013 | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | 60 ngày |