# ỦY BAN NHÂN DÂN  	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 	       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1204/QĐ-UBND 	      Đồng Xoài, ngày  09   tháng 6 năm 2008

##### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 2

xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hạng mục điện sinh hoạt thuộc

công trình xây dựng các tuyến đường trong khu lâm viên

thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 432/BC-SKHĐT ngày 14/01/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 324/TTr-SXD ngày 09/5/2008,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hạng mục điện sinh hoạt thuộc công trình xây dựng các tuyến đường trong khu lâm viên thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nội dung cụ thể như sau:

I. Kế hoạch đấu thầu:

1. Giá gói thầu: 	1.400.064.355 đồng

(Một tỷ, bốn trăm triệu, sáu mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi lăm đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Qúi I-II/2008, cụ thể như sau:

+ Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu 03 kỳ liên tiếp trên bản tin “thông tin đấu thầu” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Bình Phước hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.

+ Bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày thứ 11 kể từ ngày đăng thông báo mời thầu số đầu tiên (nếu trùng  vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

+ Đóng thầu vào lúc: 09 giờ 00; ngày thứ 15, kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

+ Mở thầu vào lúc: 09 giờ 30/ cùng với ngày đóng thầu.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

7. Công bố kết quả trúng thầu và hoàn thiện hợp đồng: Sau 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, từ ngày có lệnh khởi công (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

II. Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng miền Nam lập.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Xây dựng) có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của trình tự đấu thầu được quy định tại Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA ngành Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi