ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC		                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3070/QĐ-UBND	                                Đồng Xoài, ngày 30 tháng 10 năm 2009

#### QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt Dự án đầu tư di dời và ổn định dân xâm canh

# trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực

# định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  1302/TTr-SKHĐT ngày 15/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư di dời và ổn định dân xâm canh trong lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011, nội dung như sau:

1. Tên dự án: Di dời và ổn định dân xâm canh trong lâm phần Vườn  Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực định canh, định cư giai đoạn I, năm 2010 - 2011.

2. Chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Thiết kế đầu tư xây dựng tư vấn Sài Việt.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Phạm Xuân Phụng.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng dự án nhằm quy hoạch chi tiết khu đất tách ra khỏi Vườn Quốc gia Bù Gia Mập sau quy hoạch 3 loại rừng; xác định khu tái định canh, định cư; đầu tư xây dựng đường giao thông liên vùng, nội vùng kết hợp phòng chống cháy rừng và tuần tra bảo vệ rừng; di dời dân xâm canh trong vùng lõi Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ra khu vực quy hoạch thực hiện dự án; ổn định tại chỗ cho hộ dân xâm canh trong diện tích đất tách ra khỏi lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

- Ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho 217 hộ dân. Trong đó, 116 hộ dân đang có đất xâm canh trong vùng lõi Vườn Quốc gia, 12 hộ dân có đất xâm canh trong vùng dự án quy hoạch làm hành lang an toàn sân bay Bù Gia Mập và quy hoạch đất giao lại cho Vườn thực hiện xây dựng trung tâm hành chính dịch vụ. Ổn định tại chỗ cho 89 hộ dân có đất nhà ở và đất xâm canh hiện tại đang nằm trong vùng dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

6.1. Quy hoạch sử dụng đất tách ra khỏi đất lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 349ha, được chia thành 3 khu vực cụ thể như sau:

- Quy hoạch khu vực hành lang an toàn sân bay Bù Gia Mập, diện tích 10,0ha.

- Quy hoạch diện tích giao lại cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: 40,3ha, bao gồm: Diện tích quy hoạch thêm cho Vườn sưu tập thực vật 20,3ha; diện tích quy hoạch giao lại cho Vườn xây dựng khu hành chính dịch vụ và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch sinh thái: 20,0ha.

- Quy hoạch khu vực định canh, định cư giao về cho địa phương quản lý: 298,7ha.

6.2. Đầu tư đường giao thông: Đầu tư xây dựng đường giao thông tổng chiều dài 8,345km, gồm các tuyến như sau:

- Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội vùng tuyến 1 hiện hữu: Chiều dài 1,26km.

- Làm mới đường giao thông nội vùng tuyến 2: Chiều dài tuyến  1,275km.

- Làm mới đường giao thông nội vùng tuyến 3: Chiều dài tuyến 2,158km.

- Làm mới đường giao thông nội vùng tuyến 4: Chiều dài tuyến 3,651km.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của các tuyến:

+ Vận tốc thiết kế: 15km/h.

+ Chiều rộng mặt đường: 6,0m.

+ Chiều rộng nền đường: 5,5m.

+ Chiều rộng lề đường: 2 x 0,5m = 1,0m.

+ Tải trọng thiết kế: 6 tấn/ trục.

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng sỏi đỏ, lu lèn đạt K ( 0,5; E ( 850kg/cm2.

+ Hệ thống thoát nước dọc: Hình tam giác sâu 0,5m so với mép nền đường.

7. Địa điểm tái định cư: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 349ha được tách ra khỏi lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Đầu tư xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

a) Chính sách tái định canh:

- Cho phép người dân được tiếp tục thu hoạch điều trong 5 năm tiếp theo kể từ năm 2011 (khi đã đo giải thửa và giao đất xong).

- Việc cấp đất tái định canh cho các hộ đồng bào chỉ thực hiện sau khi mặt bằng đã được tận thu rừng nghèo kiệt, rà phá bom mìn, khai hoang theo chính sách tái định canh.

b) Hỗ trợ di chuyển, ổn định sản xuất và đời sống:

Do không có hộ nào làm nhà sinh sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia nên không phải hỗ trợ di dời và bồi thường vật dụng kiến trúc.

c) Chi phí khai hoang giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sản xuất khoảng 2.628.125.000 đồng.

12. Tổng mức đầu tư:                              10.822.387.772 đồng.

(Mười tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, ba trăm tám mươi bảy ngàn, bảy trăm bảy mươi hai đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                                      4.011.042.905 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                                    75.189.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                1.163.143.783 đồng.

- Chi phí khác: 		                              1.961.033.650 đồng.

- Chi phí khai hoang GPMB, hỗ trợ SX:      2.628.125.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:                                          983.853.434 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư:                                  10.822.387.772 đồng.

- Ngân sách tỉnh:                                                  430.793.500 đồng.

(Ngân sách tỉnh: Chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm: Chi phí khảo sát, chi phí lập dự án, lệ phí thẩm định dự án, lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở).

- Ngân sách Trung ương:                             10.391.594.272 đồng.

(Hỗ trợ có mục tiêu)

14. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2011.

16. Kế hoạch đấu thầu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu tại điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi